Comment planifier un projet ?

Il s'agit de savoir :

- Quelles sont les exigences du projet

- Quelles activités à accomplir

- Quels sont les livrables à présenter

- Qui s'occupera de quoi

- Dans quelle durée et à quel coût

- Quels sont les risques potentiels

Comment planifier les activités d'un projet :

- Définir le contenu du projet

La première étape de la planification de projet consiste à comprendre les objectifs du projet et définir clairement l'énoncé du contenu et périmètre de projet.

Ce dernier couvre :

- Contenus des livrables

- Description détaillée des produits / services

- Définition des exigences de chaque livrable

- Caractéristiques et fonctions

Mais aussi :

- Rapports et documentation du management de projet, comme par exemple :

- La charte de projet

- Les supports des comités de pilotage

- La stratégie de test

- Le bilan de projet

- Etc.

Il est donc nécessaire de définir les exigences avec les parties prenantes afin de détailler le périmètre.

- Découper le projet (WBS)

Il s'agit de définir les tâches à accomplir pour chaque phase du projet. On parle aussi souvent des activités à effectuer, le terme d’activité étant utilisé comme synonyme de tâche.

Il s'agit de créer l’organigramme du projet (WBS) ou la structure de découpage de projet (SDP) est le processus qui permet de faire une décomposition hiérarchique du périmètre de projet, en ses composants les plus fondamentaux.

On doit par la suite préciser :

- Ce qui doit être fait (Macro-tâches),

- Par qui cela doit être fait (ressources),

- Comment les résultats doivent être présentés (livrables),

- Comment ils vont être validés (jalons en tant que dates de réalisation importante).

- Déterminer les ressources projet

Après avoir construit votre planning projet, il est nécessaire d'identifier et sélectionner les ressources du projet.

L’identification et la gestion d’engagement des parties prenantes de projet est la clé de voute pour une conduite de changement réussie, qui est elle-même, un facteur déterminant de la réussite d'un projet.

Chaque projet comporte des parties prenantes susceptibles d’affecter le projet, ou d’être affectées par celui-ci de façon positive ou négative.

Il est nécessaire d'identifier ces parties prenantes, planifier leurs engagements, les analyser et les gérer par la suite.

Pour réussir une planification de projet, on suggère d'utiliser la matrice des compétences pour l'identification et la sélection des ressources humaines, et la matrice RACI afin de définir les rôles et les responsabilités.

- Estimer les durées et ordonnancer les tâches

Tous les professionnels de gestion de projet s’accordent pour dire que le plan de management des délais du projet est l’un des livrables les plus critiques pour n’importe quel projet, quelle que soit son envergure.

L'objectif de l'estimation des délais en planification de projet est de savoir comment estimer le délai des activités. Il s'agit d'estimer le nombre d’heures nécessaires pour effectuer chaque tâche.

Pour réussir cette estimation, impliquez l’ensemble des parties prenantes du projet et consultez les experts dans le domaine.

Exemple : un développeur est capable d’estimer approximativement le temps de travail qui lui est nécessaire pour développer une fonctionnalité spécifique dans une application web.

Maintenant que vous avez estimé les délais, vous devez les ordonnancer en répondant à la question : quelle tâche doit être faite avant telle autre et quelle tâche peut être faite en parallèle avec une autre ?

Pour cela, on pourrait utiliser le diagramme de PERT et le diagramme de Gantt.

Construire ensuite le calendrier de projet, en déduisant les délais nécessaires et les dates de réalisation.

- Estimer les coûts des tâches et créer le planning

Après avoir identifié les activités du projet, estimé leur durée, ordonné ces activités, créé le planning et identifié les ressources, il ne reste qu'à déterminer le coût des activités et ressources du projet.

Le défi de chaque chef de projet en planification de projet est de s’assurer que chacune des activités du projet a une estimation pertinente des ressources en termes de qualité et de quantité, d’une part. Et d’autre part, de s’assurer de la disponibilité des fonds pour pouvoir engager les ressources de l’activité en temps et en heure.

Le management du budget de projet consiste en la gestion des processus relatifs à la planification, à l’estimation, à la budgétisation et au contrôle des coûts des activités requises pour que le projet soit réalisé selon le budget approuvé.

Après avoir effectué une estimation de coût de toutes les activités, on doit alors les consolider et ajouter une provision des risques et imprévus pour avoir le coût prévisionnel du projet.

Une fois ce travail fait, il conviendra de créer le planning projet.

- Identifier les risques

En gestion de projet, les risques sont une propriété intrinsèque de la vie d’un projet.

D’ailleurs, le plus grand risque en planification de projet pourrait résider dans la pensée que le projet est un long fleuve tranquille.

Le management des risques de projet se décline en 7 processus, tout au long du cycle de vie de projet :

  - Planification de la gestion des risques dans un projet

  - Identification des risques

  - Analyse qualitative des risques

  - Analyse quantitative des risques

  - Planification des réponses aux risques

  - Application des réponses aux risques

  - Surveillance et maîtrise des risques

La matrice et le registre des risques sont un moyen pour garder la main mise sur les risques.